Město Borohrádek

Smlouva o dílo
na vyhotovení LHP pro LHC Borohrádek
s platností od 1. 1. 2020

# Smluvní strany

1.

Město Borohrádek

| Se sídlem: | Husova 240, 517 24 Borohrádek |
| --- | --- |
| Jednající: | Mgr. Martin Moravec |
| IČ: | 00274739 |
| DIČ: | CZ00274739 |
| Bankovní spojení: | 1118159329/0800 |
| E-mail: | sekretariat@mestoborohradek.cz |
| Zápis v OR: |  |

(dále také jen „objednatel“)

a

2.

obchodní firma: 		(DOPLNÍ UCHAZEČ)

| Se sídlem: | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
| --- | --- |
| Jednající: | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
| IČ: | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
| DIČ: | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
| Bankovní spojení: | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
| E-mail: | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
| Zápis v OR: | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |

(dále také jen „zhotovitel“)

Preambule

- Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledků veřejné zakázky vyhlášené objednatelem s názvem: Vyhotovení LHP pro LHC město Borohrádek s platností od 1. 1. 2020, jejímž se stal zhotovitel vítězným uchazečem.

- Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že disponuje příslušným podnikatelským oprávněním ve vztahu k předmětu této smlouvy a toto bude mít k dispozici po celou dobu trvání této smlouvy.

- Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že je náležitě materiálně, technicky i personálně vybaven k zajišťování všech činností, které tvoří předmět této smlouvy.

- Zhotovitel dále výslovně prohlašuje, že v okamžiku uzavření této smlouvy proti němu není zahájeno ani vedeno správní či jiné řízení, jehož předmětem by bylo omezení či zrušení oprávnění k výkonu podnikatelské činnosti uvedené v ustanovení odst. 2. tohoto článku smlouvy.

- Objednatel prohlašuje, že má zájem na zajištění řádných a kvalitních služeb v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě.

# Předmět smlouvy

- Předmětem této smlouvy je zpracování lesního hospodářského plánu (LHP) s platností od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2030 pro lesní hospodářský celek (LHC) město Borohrádek a to za podmínek uvedených v této smlouvě.

# Místo, rozsah a podmínky plnění

- LHC město Borohrádek se nachází v Královéhradeckém kraji.

- Předběžný plošný rozsah  činí 173 ha.

- LHP bude vyhotoven dle zákona o lesích č. 289/1995 Sb. a vyhlášky MZe ČR o lesním hospodářském plánovaní č. 84/1996 Sb. (ve zněních platných k 1. 1.  2020).

- LHP bude vyhotoven v souladu se zákonem ČNR o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (ve znění platném k 1. 1. 2020) a při respektování zákonů, vyhlášek a ostatních právně závazných předpisů s předmětem díla souvisejících.

- LHP bude vyhotoven v digitální i analogové formě v souladu s informačním standardem lesního hospodářství pro lesní hospodářské plány platné od 1. 1. 2020 (IS LH 2020) schváleným Ministerstvem zemědělství (MZe).

- LHP bude vyhotoven dle zadávacího protokolu pro vyhotovení LHP, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

- LHP bude vyhotoveno dle hospodářského záměru vlastníka z 25. 9. 2018

- Nedílnou součástí této smlouvy je i příloha č.2 - závazné rozpočtové členění ceny za dílo.

# Povinnosti objednatele

## Podklady předávané objednatelem, závazné termíny

Objednatel je povinen předložit zhotoviteli jako nezbytný podklad pro řádné vyhotovení LHP následující podklady, a to nejpozději v termínech dále uvedených:

Data končícího LHP ve formátu XML.

Termín: do 4 týdnů od uzavření smlouvy

Textová část a hospodářská kniha bude k nahlédnutí u odborného lesního hospodáře pro LHC město Borohrádek Radomíra Charváta (dále jen OLH) ve Vysokém Chvojně č.p. 82.

Termín: od uzavření smlouvy a dále průběžně

Kopie LV

Termín: do 4 týdnů od uzavření smlouvy

Vymezení hospodářských souborů (HS) a jejich základních doporučení.
Zodpovídá: specialista hospodářské úpravy lesů (spec. HÚL)

Termín: do 4 týdnů od uzavření smlouvy

Definování hospodářských cílů a záměrů objednatele pro tvorbu LHP. 			      Zodpovídá: OJ

Termín: do 4 týdnů od uzavření smlouvy:

## Spolupráce objednatele

Objednatel průběžně spolupracuje při vyhotovení LHP se zhotovitelem prostřednictvím svých organizačních složek. Podrobnosti stanoví zadávací protokol, který je přílohou této smlouvy.

# Kontrola objednatelem

- Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu řádného plnění díla zhotovitelem.

- Osobou oprávněnou k provádění kontrol je starosta a OLH.

- Kontrola dodržování smlouvy se provádí v rozsahu max. 5 pracovních dnů v rámci čtvrtletí. Objednatel může provádět kontrolu plnění smlouvy o dílo se zhotovitelem i nad rámec 5 dnů v každém čtvrtletí, pokud tím neváže zhotovitele (nepřiměřeně jej neomezuje v provádění díla). Zhotovitel mu je povinen poskytnout požadované analogové podklady na 7 dnů, digitální data neomezeně a to i v rozpracované podobě.

- Termín provádění kontrol, místo konání a rozsah ke kontrole požadovaných podkladů musí být zhotoviteli oznámen nejméně 5 dnů předem.

- Kontrola se provádí vždy za účasti zodpovědného vedoucího projektanta zhotovitele, nebo jím zmocněného zástupce; jejich účast je povinen zhotovitel zajistit.

- Kontrolující i kontrolovaná strana může ke kontrole přizvat ještě další pracovníky z organizačních složek objednatele a zhotovitele.

- Objednatel může pro kontrolu využít i třetí subjekt.

- O kontrole se pořizuje zápis, který odsouhlasí podpisem obě smluvní strany. Pokud budou v rámci kontrolního dne mezi stranami dohodnuty určité dílčí termíny plnění a tyto budou zaneseny v zápisu z kontrolního dne, jsou tyto termíny pro obě strany závazné. Jejich nesplnění ze strany zhotovitele ani v dodatečné lhůtě 14 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy.

- V případě, že jedna ze stran se zněním zápisu nesouhlasí, uvede do zápisu zdůvodnění.

- Závady při kontrole zjištěné je zhotovitel povinen odstranit v termínech a způsobem v zápise stanoveným.

- V případě, že zjištěné závady nebudou odstraněny v termínu nebo způsobem v zápise stanoveným, je objednatel oprávněn pozastavit platbu záloh, a to až do doby řádného odstranění závad.

- Zhotovitel předkládá průběžně, nejméně však jednou za kalendářní měsíc, pracovní mapu, popis jednotlivých částí lesa a návrhy hospodářských opatření k odsouhlasení starostovi a OLH. Součástí této kontroly je kontrola ploch holin a obnovy lesa. Po kontrole obdrží starosta a OLH čitelnou barevnou kopii pracovní porostní mapy (naskenovaná) s návrhem umístěných obnovních těžeb, přehled ploch holin, obnovy lesa a vytištěný návrh hospodářské knihy s veškerými údaji, kromě celkové zásoby a  plochy porostní skupiny, etáže.

- Specialista DZ LHP provádí kontrolu technologických etap díla (dle ZP 2012).

- Do 30 kalendářních dnů od předání výstupů díla je povinen objednatel písemně oznámit zhotoviteli zjištěné závady. Zhotovitel je povinen tyto závady odstranit a do 30 kalendářních dnů od data obdržení písemného oznámení závad objednatelem předat opravené dílo, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

# Povinnosti zhotovitele

## Předání výstupů díla zhotovitelem, závazné termíny

- Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od uzavření smlouvy až do předání řádně zhotoveného díla v jeho úplnosti.

- Zhotovitel předá objednateli:

- kompletní návrh LHP potřebný pro schválení s veškerými náležitostmi dle vyhlášky MZe č. 84/1996 Sb. včetně seznamů všech navržených výjimek dle zákona č. 289/1995 Sb.a k tomu:
- digitální data numerické i grafické části LHP ve výměnném formátu IS LH 2015 
- potřebné výstupy návrhu LHP pro vydání závazného stanoviska ke schválení LHP orgány státní správy ochrany přírody (OOP),

- rastr porostní a provozně technologické mapy celého LHC ve formátu TIF v rozlišení 300 x 300 dpi, bitová hloubka 24, souřadnicově připojené v systému WGS84,,

- grafická digitální data, která obsahují oddělení, dílec, porost, porostní skupinu v souřadném systému WGS84 (XML),

- hospodářská kniha ve formátu EXCEL (XLS),

a to vše v termínu do: 31.10. 2019

- Tabulka plochová v digitální i analogové podobě v členění dle majetku a sumarizace za LHC:
                                      Termín: do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí o schválení LHP zhotoviteli

- Textová část pro LHC v digitální a  analogové podobě vytištěná ve dvou vyhotoveních: 
                                      Termín: do 30-ti dnů od doručení rozhodnutí o schválení LHP zhotoviteli

- Finální tisky map dle specifikace v ZP:

Termín: do 90-ti dnů od doručení rozhodnutí o schválení LHP zhotoviteli.

# Oprávněné a kontaktní osoby

- Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za zhotovitele oprávněni k jednání:

po stránce smluvní:      (DOPLNÍ UCHAZEČ)

po stránce technické:   (DOPLNÍ UCHAZEČ)

| Jméno a příjmení | Funkce | Adresa | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
| (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) | (DOPLNÍ UCHAZEČ) |

- Ve věcech plnění předmětu této smlouvy jsou za objednatele oprávněni k jednání:

Starosta města Borohrádek Mgr. Martin Moravec

OLH - Radomír Charvát

# Podklady poskytnuté zhotoviteli

1. Zhotovitel je si vědom toho, že mu objednatel v rámci plnění smlouvy poskytne materiály v digitální nebo analogové formě:

které jsou vlastnictvím třetích osob a podléhají ochraně autorského zákona,

které jsou vlastnictvím objednatele, obsahují důvěrné informace a které jsou nebo by mohly být součástí obchodního tajemství objednatele.

2. Předané materiály mohou sloužit výhradně pro plnění předmětu této smlouvy, tj. například ale nejenom:

pro zpřesnění majetkové držby, pro zpřesnění lesnických map, hraničních linií jednotek základního lesnického rozdělení (cesty, průseky, vodoteče), nižších jednotek lesnického detailu (např. nově vzniklé holiny a 1. věkový stupeň lesa, jednotlivé porostní skupiny), pro popis lesních porostů.

3. Zhotovitel nesmí objednatelem mu poskytnutá data a údaje půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat pro jiné účely než jsou definované touto smlouvou o dílo a převádět smluvní vztah na třetí osoby bez předchozího souhlasu objednatele.

4. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem použita pro jiné dílo, které by nevznikalo podle této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Žádná část díla ani poskytnutých podkladů nesmí být žádným způsobem zhotovitelem poskytnuta třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

6. Na všech výstupech a rozmnoženinách, pro které použije zhotovitel jako podklad materiály zpracované Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním nebo jinou osobou musí být uveden jejich původ, nestanoví-li objednatel jinak.

7. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré nespotřebované poskytnuté analogové podklady a všechny poskytnuté nosiče s podklady digitálními.

8. Po kompletním převzetí díla objednatelem nebo při ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen zajistit vymazání všech digitálních podkladů ze všech paměťových medií výpočetní techniky svojí a všech subdodavatelů. Zhotovitel si však, poskytl-li objednateli podle této smlouvy řádně a v úplnosti zhotovené dílo, ponechá ve svém řádně zabezpečeném archivu jednu kopii digitálních dat zhotoveného díla, která může být užita výhradně pro potřebu objednatele na jeho žádost a nebo s jeho písemným souhlasem.

9. Po ukončení platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu je zhotovitel povinen předat odběrateli veškeré originály a kopie díla. Všechny části díla, které nebudou poskytnuty objednateli, je zhotovitel povinen zničit. Tím nejsou dotčena předchozí ustanovení tohoto článku.

10.Zhotovitel zabezpečí takový režim práce s daty a údaji, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.

# Ochrana informací

1. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále jen důvěrné informace),

mohou jejich zaměstnanci nebo třetí osoby získat vědomou činností druhé strany nebo i jejím opomenutím či jinak přístup k důvěrným informacím druhé strany.

2. Předávající strana zůstává výlučným nositelem práv k veškerým důvěrným informacím a přijímající strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní důvěrné informace, zejména bude o nich zachovávat mlčenlivost a zajistí, aby je ve stejném rozsahu zachovávaly i jiné osoby, kterým je poskytne v souladu s touto smlouvou. S výjimkou plnění této smlouvy se obě strany zavazují neduplikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohla být smlouva splněna. V případě plnění této smlouvy se smluvní strany zavazují činit tak vždy jen v nezbytně nutném rozsahu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například ale nejenom popisy nebo části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, kontrakty, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu, nebo jejichž zveřejnění předávající strana výslovně zakázala. Tím není dotčeno ustanovení § 66 odst. 4–5 autorského zákona.

4. Smluvní partneři objednatele mají právo na informace, i když jsou považovány za důvěrné podle této smlouvy, a to v nezbytně nutném rozsahu za účelem úspěšné realizace předmětu této smlouvy a nezávislého posuzování průběhu plnění předmětu této smlouvy. Smluvní partneři jsou povinni se v okamžiku získání důvěrných informací řídit povinnostmi při nakládání s těmito informacemi jako objednatel.

5. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení se za důvěrné nepovažují informace, které se staly oprávněně veřejně známými, aniž by to zavinila záměrně či opomenutím přijímající strana.

6. Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením platnosti a účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu či jiná ustanovení v této smlouvě výslovně sjednaná (viz zveřejnění smlouvy objednatelem dle zákona o veřejných zakázkách).

# Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za vyhotovení LHP zhotovitelem (dále jen „cena za dílo“) byla stanovena dohodou, jako cena nejvýše přípustná, ve výši (DOPLNÍ UCHAZEČ) Kč (slovy (DOPLNÍ UCHAZEČ)) za každý 1 ha  LHP bez DPH.

2. Předběžná celková cena za dílo při předběžné výměře  173 ha ( viz čl.3 této smlouvy ) činí (DOPLNÍ UCHAZEČ) Kč bez DPH (slovy (DOPLNÍ UCHAZEČ)). Tato cena je závazně členěna dle jednotlivých rozpočtových položek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy – „Závazné rozpočtové členění ceny za dílo“.

3. K uvedeným cenám bude připočtena DPH ve výši dle zvláštního právního předpisu. Změna ceny je přípustná jen při změně výše DPH, a to způsobem, který bude odpovídat zákonné úpravě v sazbě DPH; tato změna bude případně provedena ve formě dodatku k této Smlouvě.

4. Skutečná celková cena za dílo bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha   a skutečné zjištěné plochy LHC uvedené v plochové tabulce nového LHP, včetně ploch ostatních pozemků mimo PUPFL.

5. Celé dílo se bude fakturovat, po konečném převzetí všech součástí díla schváleného orgánem státní správy lesů objednatelem a po odstranění jeho případných závad zhotovitelem, jednou konečnou fakturou.

6. Činnosti přesahující rámec této smlouvy a nebo činnosti vyžadující vícenáklady nad rámec sjednaného rozsahu prací budou řešeny samostatným dodatkem smlouvy v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Podkladem pro stanovení výše vícenákladů bude oboustranně odsouhlasená detailní kalkulace vyhotovená zhotovitelem na základě písemné specifikace požadavku objednatele.

# Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím některého z výstupů díla  dle čl. 6.1 zhotoviteli trvajícího více než 10 dnů, může objednatel uplatnit a zhotovitel se v tomto případě zavazuje objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výší 0,05% z předběžné celkové ceny za dílo za každý byť i započatý den prodlení.

2. Nedodržení termínů poskytnutí podkladů objednatelem dle části 4.1 bude důvodem k zahájení jednání mezi smluvními stranami o případném posunutí termínů předání jednotlivých částí díla zhotovitelem a o uhrazení prokázaných vícenákladů plynoucích z nedodržení těchto termínů.

3. V případě prodlení objednatele s placením faktury může zhotovitel uplatnit a objednatel se v tomto případě zavazuje zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.05% z oprávněně fakturované částky, s jejímž proplacením je objednatel v prodlení, za každý byť i započatý den prodlení.

4. Smluvní strany se dohodly, že případné zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností.

# Trvání smlouvy

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření smlouvy.

2. Odstoupit od této smlouvy je možno jen z důvodů stanovených zákonem a to zejména v těchto případech:

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:

- objednatel ani po písemném upozornění a uplynutí dodatečně stanovené nejméně 30-ti denní lhůty neposkytuje potřebnou součinnost, kterou uvádí Článek 4 této smlouvy, nebo

- objednatel ani po písemné urgenci nezaplatí v přiměřené zhotovitelem stanovené dodatečné lhůtě řádně vystavenou fakturu v plném rozsahu finančního plnění, jež je zhotovitel oprávněn požadovat.

Objednatel může odstoupit od smlouvy v případě, že:

- zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu tak, jak uvádí Článek 5 této smlouvy,

- zhotovitel neodstraní nedostatky z kontrol tak, jak určuje Článek 5 této smlouvy, ve stanovené lhůtě, nebo

zhotovitel bude vlastním zaviněním ve zpoždění s předáním díla (resp. jakékoliv části díla dle bodu 6.1. této smlouvy) o více jak 30 dnů

Dále může objednatel odstoupit od smlouvy v případě, že:

- dílo nebude ani v dodatečném termínu schváleno orgánem státní správy lesů z důvodu na straně zhotovitele.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele zhotovitel předloží objednateli dílo v odpovídajícím stupni rozpracovanosti a veškeré podklady. Zhotovitel má v takovém případě právo na část ceny za dílo v rozsahu upotřebitelnosti řádné zhotovené části díla pro objednatele. Vyúčtování musí být odsouhlaseno oběma stranami. Obě strany se zavazují provést vyrovnání přeplatku nebo nedoplatku do jednoho měsíce od odsouhlasení vyúčtování.

# Ostatní ujednání

1. Dílo bude zhotoveno v kvalitativní úrovni:

vymezené technickými dokumenty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy,

odpovídající stavu předaných podkladů.

2. Bez ohledu na ostatní ustanovení této smlouvy je zhotovitel povinen zapracovat do prováděného díla nové poznatky a skutečnosti zjištěné v průběhu jeho provádění po sjednaných termínech předání jeho jednotlivých výstupů, a to až do předání řádně zhotoveného díla v jeho úplnosti objednateli. Další úpravy řádně zhotoveného a objednateli předaného díla jsou věcí dohody obou smluvních stran a budou případně řešeny dodatkem k této smlouvě.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na zhotovené dílo záruku 2 roky (slovy: dva roky) ode dne jeho kompletního předání ve smyslu Článek 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit vady díla, resp. jeho části, zjištěné v průběhu záruční doby, a to v přiměřené lhůtě stanovené mu objednatelem. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn nechat zjištěné a zhotoviteli oznámené vady odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody. Vadou díla není změna údaje LHP podléhajícího vývoji po řádném zhotovení díla a jeho předání objednateli dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje do určeného termínu bezplatně odstranit závady, které objednatel zjistí při kontrole práce zhotovitele. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zadat odstranění závad jinému subjektu na náklady zhotovitele.

5. V případě podstatného úbytku plochy LHC změnou vlastnických vztahů (tj. o více než 10% předběžné výměry LHC) v průběhu zpracování LHP smluvní strany upraví svá vzájemná práva a povinnosti způsobem odpovídajícím takové změně, tj. zejména s ohledem na méně práce v příčinné souvislosti s tím vzniklé.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že veškeré spory z této smlouvy budou řešit především vzájemnou dohodou.

7. Veškeré práce budou zhotovitelem prováděny na jeho nebezpečí.

8. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými oprávněními a licencemi potřebnými k poskytování plnění dle této smlouvy a že svou činnost zajišťuje a bude zajišťovat v souladu s platnými právními předpisy a prostřednictvím zaměstnanců nebo třetích osob s potřebnými odbornými znalostmi a schopnostmi a odbornou způsobilostí. Oprávnění či licence budou platná a budou odpovídat skutečnosti po celou dobu trvání smlouvy.

# Závěrečná ustanovení

1. Zjistí-li zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy skryté překážky, které mu znemožňují plnění předmětu smlouvy dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení.

2. Změny smlouvy včetně jejích příloh je možné provést pouze písemnou formou se souhlasem obou smluvních stran.

3. Veškerá závažná sdělení vztahující se k předmětu této smlouvy se podávají písemnou formou na adresu druhé strany.

4. Práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy přecházejí na jejich právní nástupce.

5. Tato smlouva spolu se všemi přílohami a případnými dodatky představuje kompletní a úplné ujednání mezi smluvními stranami.

6. V případě, že se některé ustanovení smlouvy stane nebo ukáže být neplatným, zůstávají ostatní ustanovení i nadále v platnosti, ledaže právní předpis stanoví jinak.

7. Pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno jinak, platí ustanovení obchodního zákona. č. 513/1991 Sb. v účinném znění.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání jako projev jejich svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují pověření zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech; po dvou pro každou smluvní stranu.

| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |
| --- | --- | --- |
| V Borohrádku |  | V |
| Datum: |  | Datum: (DOPLNÍ UCHAZEČ) |
|  |  | (DOPLNÍ UCHAZEČ – jméno, přijmení) |
|  |  | (DOPLNÍ UCHAZEČ - funkce, společnost) |